CAHIER DES CHARGES

PawketVet

Plateforme de prise de rendez-vous vétérinaires

Version 1.0

11 janvier 2026

# 1. PRÉSENTATION DU PROJET

## 1.1 Contexte et enjeux

PawketVet est une plateforme innovante de prise de rendez-vous vétérinaires en ligne, conçue pour révolutionner l'accès aux soins vétérinaires. Le projet vise à créer le « Doctolib des animaux », en offrant une solution complète et intuitive pour les propriétaires d'animaux et les cliniques vétérinaires.

Le marché vétérinaire manque actuellement d'outils numériques performants pour la gestion des rendez-vous. Les propriétaires d'animaux rencontrent des difficultés pour trouver rapidement un vétérinaire disponible, tandis que les cliniques vétérinaires ont besoin d'outils modernes pour optimiser leur gestion.

## 1.2 Objectifs

- Faciliter la prise de rendez-vous pour les propriétaires d'animaux

- Optimiser la gestion des cliniques vétérinaires

- Centraliser les dossiers médicaux des animaux

- Améliorer la communication entre propriétaires et vétérinaires

- Proposer un outil d'urgence pour le triage vétérinaire

- Générer des revenus via un modèle d'abonnement pour les cliniques

## 1.3 Positionnement

PawketVet se positionne comme une plateforme premium axée sur la confiance et la chaleur humaine. Contrairement aux plateformes médicales traditionnelles qui utilisent des codes visuels froids (bleus, blancs), PawketVet adopte une identité visuelle chaleureuse basée sur des tons bruns et crème, reflétant l'aspect affectif de la relation entre les propriétaires et leurs animaux.

# 2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 2.1 Technologies recommandées

### 2.1.1 Frontend

- React.js avec TypeScript pour une application robuste et maintenable

- Next.js pour le rendu côté serveur et l'optimisation SEO

- Tailwind CSS pour le design système cohérent

- React Query pour la gestion de l'état et du cache

- React Hook Form pour la gestion des formulaires

### 2.1.2 Backend

- Node.js avec Express ou NestJS pour l'API REST

- PostgreSQL pour la base de données relationnelle

- Redis pour le cache et les sessions

- Amazon S3 ou équivalent pour le stockage des documents

- WebSocket pour les notifications en temps réel

### 2.1.3 Infrastructure

- AWS, Google Cloud ou Azure pour l'hébergement

- Docker pour la conteneurisation

- Kubernetes pour l'orchestration (si scalabilité importante)

- CI/CD avec GitHub Actions ou GitLab CI

- Monitoring avec Datadog ou équivalent

## 2.2 Modèle de données

| Entité | Attributs principaux |
| --- | --- |
| Utilisateur | id, email, mot_de_passe, nom, prénom, téléphone, adresse, type (propriétaire/vétérinaire), date_création |
| Animal | id, id_propriétaire, nom, espèce, race, date_naissance, sexe, poids, numéro_puce, photo, couleur, particularités |
| Clinique | id, nom, adresse, téléphone, email, horaires, services, photos, description, tarifs, statut_abonnement |
| Vétérinaire | id, id_utilisateur, id_clinique, numéro_ordre, spécialités, langues, photo, biographie, disponibilités |
| Rendez-vous | id, id_animal, id_vétérinaire, date_heure, durée, motif, type (consultation/urgence/suivi), statut, notes_clinique |
| Dossier médical | id, id_animal, consultations, vaccinations, traitements, allergies, antécédents, documents |
| Vaccination | id, id_animal, type_vaccin, date_injection, date_rappel, vétérinaire, lot_vaccin, certificat |
| Document | id, id_animal, type, nom_fichier, date_upload, taille, url_stockage, uploadé_par |

# 3. FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

## 3.1 Interface Propriétaire

### 3.1.1 Système de recherche et réservation

Le système de recherche est le point d'entrée principal de l'application. Il doit permettre aux propriétaires de trouver rapidement un vétérinaire adapté à leurs besoins.

Fonctionnalités clés:

- Recherche multicritères (localisation, spécialité, disponibilité, espèce animale)

- Filtrage en temps réel sans rechargement de page

- Affichage sur carte interactive avec géolocalisation

- Vue liste avec photos, notes et prochaines disponibilités

- Système de favoris pour retrouver ses cliniques préférées

Wizard de réservation en 4 étapes:

  - Étape 1 : Sélection de l'animal concerné

  - Étape 2 : Choix du type de consultation (consultation, vaccination, urgence, suivi)

  - Étape 3 : Sélection du créneau horaire avec calendrier interactif

  - Étape 4 : Confirmation et ajout de notes/commentaires

### 3.1.2 Gestion des animaux

Chaque propriétaire peut créer et gérer les profils de ses animaux. Cette section est le cœur de l'expérience utilisateur.

Informations du profil:

- Informations d'identification (nom, espèce, race, date de naissance, numéro de puce)

- Caractéristiques physiques (poids, couleur, particularités)

- Photo de profil haute résolution

- Historique complet des rendez-vous avec accès rapide

- Bouton d'action rapide « Prendre RDV » contextuel

Navigation contextuelle:

- Depuis le profil animal : accès direct au calendrier de vaccination

- Depuis un rendez-vous : retour au profil de l'animal concerné

- Pré-sélection automatique de l'animal lors de la prise de RDV depuis son profil

### 3.1.3 Dossier médical numérique

Le dossier médical est géré conjointement par le propriétaire et le vétérinaire, avec des droits d'accès clairement définis.

Propriété des données:

- Propriétaire : Gère les informations de base de l'animal (nom, photo, caractéristiques)

- Vétérinaire : Contrôle exclusif des données médicales (consultations, diagnostics, prescriptions)

- Les deux : Upload de documents (ordonnances, radios, analyses)

Contenu du dossier:

- Consultations avec compte-rendus détaillés

- Calendrier de vaccination avec rappels automatiques

- Historique des traitements et prescriptions en cours

- Liste des allergies et contre-indications

- Documents médicaux (radios, analyses, certificats) avec preview

- Courbe de poids avec graphique d'évolution

### 3.1.4 SOS Vétérinaire - Triage d'urgence

Fonctionnalité cruciale permettant d'évaluer le niveau d'urgence d'une situation et d'orienter le propriétaire.

Fonctionnement:

- Questionnaire interactif avec questions progressives

- Analyse des symptômes avec algorithme de scoring

- Classification en 3 niveaux : Urgence vitale / Consultation rapide / Surveillance à domicile

- Recommandations adaptées avec actions suggérées

- Accès direct à la prise de RDV d'urgence si nécessaire

- Numéros d'urgence vétérinaire géolocalisés

Important:

Cette fonctionnalité ne remplace pas un avis vétérinaire professionnel. Un disclaimer clair doit être affiché.

## 3.2 Interface Clinique Vétérinaire

### 3.2.1 Dashboard de gestion

Interface complète pour la gestion quotidienne de la clinique avec vue d'ensemble en temps réel.

Indicateurs clés:

- Nombre de rendez-vous du jour avec statut (confirmés, en attente, annulés)

- Taux d'occupation des vétérinaires

- Revenus mensuels et évolution

- Nouveaux patients inscrits

- Taux de satisfaction (système de notation)

Widgets interactifs:

- Calendrier des rendez-vous avec vue jour/semaine/mois

- Liste des patients à voir aujourd'hui

- Alertes de vaccination en retard

- Notifications de nouveaux rendez-vous

### 3.2.2 Gestion des rendez-vous

Système complet de gestion des rendez-vous avec drag & drop et modifications en temps réel.

Fonctionnalités:

- Vue calendrier avec code couleur par type de consultation

- Drag & drop pour déplacer les rendez-vous

- Création rapide de rendez-vous manuels

- Gestion des salles et des vétérinaires

- Système de rappels automatiques par email/SMS

- Gestion des annulations et reprogrammations

- Salle d'attente virtuelle avec statut en temps réel

### 3.2.3 Dossiers patients

Interface professionnelle pour la consultation et la mise à jour des dossiers médicaux.

Fonctionnalités:

- Recherche rapide de patients (nom, numéro de puce, propriétaire)

- Fiche patient complète avec historique

- Saisie de compte-rendu de consultation avec templates

- Prescription électronique avec base de médicaments

- Upload de documents médicaux (analyses, radios)

- Gestion des vaccinations avec génération de certificats

- Système de notes internes (visibles uniquement par les vétérinaires)

### 3.2.4 Gestion de l'équipe

Module de gestion du personnel et des plannings.

Fonctionnalités:

- Gestion des profils vétérinaires (spécialités, horaires, absences)

- Planning de garde avec système de rotation

- Gestion des congés et disponibilités

- Attribution automatique des rendez-vous selon spécialités

- Statistiques de performance par vétérinaire

# 4. DESIGN ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

## 4.1 Identité visuelle

### 4.1.1 Logo et branding

Le logo PawketVet combine une empreinte de patte avec un cœur et une langue, symbolisant l'affection et les soins aux animaux.

Déclinaisons:

- Version couleur principale (marron chaud)

- Version monochrome (noir/blanc)

- Version simplifiée pour petits formats (favicon, icône app)

### 4.1.2 Palette de couleurs

La palette s'éloigne délibérément des codes médicaux traditionnels pour créer une atmosphère chaleureuse et rassurante.

| Couleur | Utilisation | Code |
| --- | --- | --- |
| Marron chaud | Couleur principale, headers, CTA | #8B6F47 |
| Crème | Fond, cartes, zones secondaires | #F5F5DC |
| Orange terre | Accents, boutons secondaires | #D2691E |
| Vert doux | Messages de succès, validations | #8FBC8F |
| Rouge corail | Alertes, urgences, erreurs | #CD5C5C |

## 4.2 Principes UX

### 4.2.1 Navigation intuitive

- Menu principal toujours visible avec icônes et libellés clairs

- Fil d'Ariane sur toutes les pages secondaires

- Actions contextuelles selon la page (ex: « Prendre RDV » depuis un profil animal)

- Navigation inter-sections fluide (animal → RDV → dossier médical)

- Recherche globale accessible partout

### 4.2.2 Accessibilité

- Contraste suffisant pour les malvoyants (WCAG AA minimum)

- Tailles de texte ajustables

- Navigation au clavier complète

- Attributs ARIA pour les lecteurs d'écran

- Textes alternatifs sur toutes les images

### 4.2.3 Responsive design

L'application doit être parfaitement utilisable sur tous les formats d'écran.

- Mobile-first : conception prioritaire pour smartphones

- Adaptation intelligente tablette avec navigation optimisée

- Desktop : exploitation de l'espace avec vues multiples

- Touch-friendly : zones de clic suffisamment grandes (44x44px minimum)

# 5. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

## 5.1 Protection des données personnelles

En tant que plateforme de santé animale, PawketVet manipule des données sensibles qui doivent être protégées selon les standards les plus stricts.

### 5.1.1 Conformité RGPD

- Consentement explicite lors de l'inscription

- Droit d'accès, de rectification et d'effacement des données

- Export des données personnelles au format standard

- Politique de confidentialité claire et accessible

- Désignation d'un DPO (Data Protection Officer) si nécessaire

- Registre des traitements de données

### 5.1.2 Sécurité technique

- Chiffrement HTTPS (TLS 1.3) sur toutes les communications

- Chiffrement des données sensibles au repos (AES-256)

- Authentification forte avec token JWT

- Authentification à deux facteurs (2FA) optionnelle pour les cliniques

- Hachage des mots de passe avec bcrypt (coût 12 minimum)

- Protection contre les attaques courantes (XSS, CSRF, SQL injection)

- Rate limiting sur les API

- Logs d'audit pour les actions sensibles

## 5.2 Hébergement et backup

- Hébergement en Europe (conformité RGPD)

- Certification ISO 27001 de l'hébergeur

- Sauvegarde automatique quotidienne avec rétention 30 jours

- Sauvegarde incrémentale toutes les 6 heures

- Tests de restauration mensuels

- Plan de reprise d'activité (PRA) documenté

- Redondance géographique des serveurs

## 5.3 Gestion des accès

Système de rôles et permissions granulaires:

| Rôle | Permissions |
| --- | --- |
| Propriétaire | Gestion de ses animaux, prise de RDV, consultation du dossier médical, upload de documents |
| Vétérinaire | Consultation/modification des dossiers médicaux, gestion des RDV, prescriptions, upload de documents médicaux |
| Assistant(e) | Consultation des RDV, gestion de l'agenda, création de RDV, consultation des fiches patients (lecture seule) |
| Admin clinique | Toutes les permissions + gestion de l'équipe, statistiques, facturation, paramètres clinique |
| Super Admin | Gestion globale de la plateforme, modération, support, statistiques générales |

# 6. MODÈLE ÉCONOMIQUE

## 6.1 Abonnements cliniques

Modèle SaaS avec abonnement mensuel pour les cliniques vétérinaires. Gratuit pour les propriétaires d'animaux.

| Formule | Starter | Pro | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix/mois | 49 € | 99 € | 199 € |
| Vétérinaires | 1-2 | 3-5 | Illimité |
| RDV/mois | Jusqu'à 200 | Jusqu'à 500 | Illimité |
| Support | Email | Email + Chat | Prioritaire |
| Statistiques | Basiques | Avancées | Personnalisées |
| API | Non | Oui | Oui |

## 6.2 Revenus complémentaires

- Commission sur les téléconsultations (15% du montant)

- Publicité ciblée pour produits vétérinaires (alimentaire, accessoires)

- Partenariats avec assurances animaux

- Marketplace de produits vétérinaires

- Formation en ligne pour les professionnels

## 6.3 Stratégie de lancement

Phase 1 - MVP (Mois 1-3):

- Lancement en version bêta avec 10 cliniques pilotes

- Offre gratuite pendant 3 mois pour les early adopters

- Collecte intensive de feedback

- Itérations rapides sur les fonctionnalités critiques

Phase 2 - Croissance (Mois 4-12):

- Ouverture progressive par région

- Campagnes marketing ciblées auprès des vétérinaires

- Partenariats avec ordres des vétérinaires

- Objectif : 100 cliniques actives

Phase 3 - Expansion (Année 2):

- Déploiement national complet

- Développement de fonctionnalités avancées (téléconsultation)

- Expansion internationale (pays francophones)

- Objectif : 500 cliniques et 50 000 utilisateurs

# 7. PLANNING ET JALONS

## 7.1 Phase de conception (Mois 1)

- Finalisation du cahier des charges

- Création du design système complet

- Maquettes haute-fidélité (Figma/Adobe XD)

- Prototype interactif pour validation

- Architecture technique détaillée

- Choix des technologies et prestataires

## 7.2 Phase de développement (Mois 2-4)

Sprint 1 (Semaines 1-2): Infrastructure

- Configuration de l'environnement de développement

- Mise en place CI/CD

- Architecture backend et database

- Authentification et gestion des sessions

Sprint 2 (Semaines 3-4): Core Features Propriétaire

- Système d'inscription et de connexion

- Gestion des profils animaux

- Recherche de cliniques

- Système de réservation de base

Sprint 3 (Semaines 5-6): Core Features Clinique

- Dashboard clinique

- Gestion des rendez-vous

- Système de calendrier

- Gestion de l'équipe

Sprint 4 (Semaines 7-8): Dossier Médical

- Structure de données médicales

- Système de vaccination

- Upload et gestion de documents

- Historique des consultations

Sprint 5 (Semaines 9-10): Fonctionnalités Avancées

- SOS Vétérinaire / Triage

- Système de notifications

- Rappels automatiques

- Statistiques et analytics

Sprint 6 (Semaines 11-12): Polish et Tests

- Responsive design et optimisation mobile

- Tests unitaires et d'intégration

- Tests de charge

- Corrections de bugs

## 7.3 Phase de tests et validation (Mois 5)

- Tests utilisateurs avec cliniques pilotes

- Tests d'accessibilité et de performance

- Audit de sécurité

- Tests de conformité RGPD

- Optimisation SEO

- Documentation utilisateur et technique

## 7.4 Phase de déploiement (Mois 6)

- Lancement en version bêta

- Monitoring et support actif

- Collecte de feedback

- Itérations rapides

- Plan de communication et marketing

# 8. ÉQUIPE ET RESSOURCES

## 8.1 Profils nécessaires

| Rôle | Responsabilités | ETP |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Coordination générale, planning, relation clients | 1 |
| UX/UI Designer | Design système, maquettes, prototypes | 1 |
| Dev Frontend | React, interfaces utilisateur, responsive | 2 |
| Dev Backend | API, base de données, sécurité | 2 |
| DevOps | Infrastructure, déploiement, monitoring | 0.5 |
| QA Tester | Tests fonctionnels, automatisation | 1 |
| Product Owner | Vision produit, backlog, priorisation | 0.5 |

## 8.2 Budget estimatif

Budget de développement (Phase MVP - 6 mois):

| Poste | Montant | % Total |
| --- | --- | --- |
| Équipe de développement (salaires/freelances) | 120 000 € | 60% |
| Infrastructure et hébergement | 10 000 € | 5% |
| Licences et outils (design, dev, gestion) | 5 000 € | 2.5% |
| Tests et audit de sécurité | 15 000 € | 7.5% |
| Marketing et communication (lancement) | 30 000 € | 15% |
| Juridique (CGU, RGPD, contrats) | 10 000 € | 5% |
| Divers et imprévus (10%) | 20 000 € | 10% |
| TOTAL | 210 000 € | 100% |

# 9. CRITÈRES DE SUCCÈS ET KPI

## 9.1 Indicateurs de performance

KPI Utilisateurs:

- Nombre d'inscriptions propriétaires (objectif: 10 000 en 6 mois)

- Taux de rétention à 30 jours (objectif: >60%)

- Nombre moyen d'animaux par propriétaire (objectif: 1.5)

- Temps moyen de prise de RDV (objectif: <3 minutes)

- Taux de complétion du profil animal (objectif: >80%)

KPI Cliniques:

- Nombre de cliniques actives (objectif: 100 en 6 mois)

- Taux d'adoption des vétérinaires (objectif: >75%)

- Nombre de RDV réservés par mois (objectif: 5 000)

- Taux de no-show (objectif: <10%)

- Note de satisfaction clinique (objectif: >4.5/5)

KPI Business:

- Revenus mensuels récurrents - MRR (objectif: 15 000€ en 6 mois)

- Coût d'acquisition client - CAC (objectif: <100€)

- Lifetime Value - LTV (objectif: >500€)

- Taux de churn mensuel (objectif: <5%)

- Net Promoter Score - NPS (objectif: >50)

## 9.2 Critères de qualité technique

- Temps de chargement de page < 2 secondes

- Disponibilité (uptime) > 99.5%

- Score Lighthouse > 90/100

- Couverture de tests > 80%

- Zéro faille de sécurité critique

- Conformité RGPD à 100%

# 10. RISQUES ET STRATÉGIES DE MITIGATION

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible adoption des cliniques | Élevé | Moyen | Programme pilote attractif, support dédié, démonstrations sur site |
| Problèmes de sécurité/fuite de données | Critique | Faible | Audits de sécurité réguliers, chiffrement renforcé, tests de pénétration |
| Dépassement de budget | Élevé | Moyen | Approche MVP, priorisation stricte, revue mensuelle du budget |
| Retards de développement | Moyen | Élevé | Sprints courts, revues régulières, équipe de backup disponible |
| Concurrence avec acteurs établis | Moyen | Élevé | Positionnement niche vétérinaire, UX supérieure, fonctionnalités spécialisées |
| Problèmes réglementaires | Élevé | Faible | Conseil juridique dès le début, conformité RGPD stricte, validation ordre des vétérinaires |
| Résistance au changement des vétérinaires | Moyen | Moyen | Formation complète, support personnalisé, retours terrain intégrés |

# 11. ÉVOLUTIONS FUTURES

## 11.1 Roadmap post-MVP (6-12 mois)

Phase 1: Enrichissement fonctionnel

- Téléconsultation vidéo intégrée

- Prescription électronique avec envoi direct en pharmacie

- Application mobile native (iOS/Android)

- Système de paiement en ligne

- Marketplace de produits vétérinaires

Phase 2: Intelligence artificielle

- Reconnaissance d'image pour détection de symptômes

- Chatbot pour questions fréquentes

- Analyse prédictive pour rappels de santé

- Recommandations personnalisées de soins

Phase 3: Écosystème étendu

- Intégration avec assurances animaux

- Réseau de partenaires (toiletteurs, éducateurs, pension)

- Programme de fidélité multi-enseignes

- API publique pour partenaires

## 11.2 Expansion géographique

- Année 2: Belgique, Suisse, Luxembourg

- Année 3: Canada francophone

- Année 4: Europe (versions localisées)

- Adaptation des réglementations par pays

- Partenariats locaux avec ordres vétérinaires nationaux

# 12. ANNEXES

## 12.1 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface - Interface permettant la communication entre différents logiciels |
| CAC | Customer Acquisition Cost - Coût d'acquisition d'un client |
| LTV | Lifetime Value - Valeur totale générée par un client sur toute sa durée de vie |
| MRR | Monthly Recurring Revenue - Revenus mensuels récurrents |
| MVP | Minimum Viable Product - Produit minimum viable |
| NPS | Net Promoter Score - Indicateur de satisfaction et de fidélité client |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données |
| SaaS | Software as a Service - Logiciel en tant que service |
| UX/UI | User Experience / User Interface - Expérience utilisateur et interface utilisateur |

## 12.2 Références et ressources

- Documentation React: https://react.dev

- Guide RGPD CNIL: https://www.cnil.fr

- WCAG Accessibility Guidelines: https://www.w3.org/WAI/WCAG21

- Best practices UX design: Nielsen Norman Group

- Ordre National des Vétérinaires: https://www.veterinaire.fr

## 12.3 Contacts et support

Pour toute question concernant ce cahier des charges:

Email: contact@pawketvet.com

Ce document est propriété de PawketVet et confidentiel. Toute reproduction ou diffusion est interdite sans autorisation préalable.

— Fin du document —